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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  

 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561

404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209

                                                                              тел. 8-84478-42747, e-mail: mololkina60@mail.ru



	18.08.2020г.      
№ 85/20
    
	Главе городского                    поселения   г.Ленинск
                              Д.А. Семенкову 


  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

к акту проверки от 14.08.2020г. №44/481
Уважаемый Даниил Александрович!
В соответствии с планом работы на 2020 год, а также подписанного с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области Решения о проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка реализации мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» за 2019 год от 20.12.2019г.  Контрольно – счетной палатой Ленинского муниципального района проведена проверка реализации мероприятий муниципальных программ в рамках государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» за 2019 год в Администрации городского поселения г.Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация городского поселения).
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы Муниципального образования городского поселения город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области» (далее – Муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации городского поселения от 08.11.2017г. № 422 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы муниципального образования городского поселения город Ленинск Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в редакции постановлений от 12.12.2017 №461, от 28.05.2018 № 167, от 08.11.2018 № 422, от 10.12.2018 № 357, от 22.01.2019 № 46, от 13.03.2019 № 90, от 15.04.2019 № 133, от 16.07.2019г. №215, от 30.07.2019г. № 221, от 25.10.2019г. №317, от 12.11.2019г. №329, от 18.12.2019г. №388) в 2019 году Администрацией городского поселения проведены работы по благоустройству сквера «Надежда», расположенного по адресу: г. Ленинск,  ул. Красная звезда, д. 50а.

По результату проверки реализации мероприятий Муниципальной программы в части благоустройства сквера «Надежда» установлены следующие нарушения:
1. Проверкой выполнения обязательств, установленных п.9  Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных приложением 5 Постановления Администрации Волгоградской области от 31.08.2017г. №472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области» (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации Волгоградской области от 11.03.2019г. №114-п) установлено, что Администрацией городского поселения не в полной мере выполнены все  обязательства. Так,  обязательство по созданию общественной комиссии для осуществления контроля за реализацией Муниципальной  программы не исполнено. Кроме того, не все проекты постановлений по внесению изменений в Муниципальную программу размещены на сайте для общественного обсуждения. А также, муниципальные контракты по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной  программы заключены после 01 июля (09.07.2019, 27.08.2019, 29.09.2019, 30.09.2019, 10-11.12.2019). 

2. Проверкой исполнения заключенных муниципальных контрактов на реализацию мероприятий по Муниципальной программе установлены нарушения сроков выполнения работ по муниципальным контрактам: 

- №341543 от 09.07.2019г. заключенному с ООО «Мастер» на 22 календарных дня;

- №01293000024190000170001 от 27.08.2019г, заключенному с ООО «Ной» на 47 календарных дней.

Администрацией городского поселения направлены претензии об уплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения подрядных работ по вышеназванным муниципальным контрактам, однако на момент проверки неустойка в общей сумме 21,33818 тыс. руб. подрядчиками (ООО «Мастер» 16,51311 тыс. руб., ООО «Ной» 4,82507 тыс. руб.) не оплачена. 

  Администрацией городского поселения не в полной мере приняты меры для привлечения к ответственности  ООО «Ной» и ООО «Мастер» за нарушение сроков выполнения работ, что противоречит п.7.1. муниципальных контрактов согласно которому «за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность по уплате неустоек (штрафов, пеней)», а также самой претензии, в тексте которой звучит: «в случае неисполнения требований Заказчик в соответствии с гражданским законодательством РФ будет вынужден обратиться в Арбитражный суд Волгоградской области за защитой своих нарушенных прав с исковым требованием о взыскании неустойки, определенной условиями контракта».

Кроме того, в ходе проверки установлено, что сумма неустойки занижена по обоим вышеназванным муниципальным контрактам на общую сумму 3,88402 тыс. руб., в т.ч. по ООО «Мастер» на 3,66957 тыс. руб. и ООО «Ной» на 0,21445 тыс. руб.


3. В ходе выборочного визуального осмотра выполненных работ на территории сквера «Надежда», установлено, что в основном все объекты установлены и имеются в наличии. 

Однако футбольные ворота на момент проверки демонтированы Администрацией городского поселения и не используются по назначению, в связи, с чем не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств (средств субсидии), установленный статьей 34 Бюджетного кодекса РФ на сумму 41,88 тыс. руб. (расходы по монтажу футбольных ворот, согласно акта приемки выполненных работ).

4. Проверкой соответствия Муниципальной программы, утвержденному постановлением Администрации городского поселения от 18.01.2018г. №13, Порядку разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ установлено, что позиции паспорта, разделы текстовой части и формы приложений к Муниципальной программе не соответствуют утвержденному Порядку. 

С учетом изложенного и на основании статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате Ленинского муниципального района от 27.07.2017г. №45/178  предлагается следующее: 
1. Принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим невыполнение всех обязательств установленных п.9  Правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных приложением 5 Постановления Администрации Волгоградской области от 31.08.2017г. №472-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" (с изменениями, внесенными Постановлением Администрации Волгоградской области от 11.03.2019г. №114-п).
2. Принять меры по взысканию суммы неустойки с подрядчиков за нарушение сроков выполнения работ по муниципальным контрактам в размере 25,2222 тыс. руб., в том числе с ООО «Мастер» в сумме 20,18268 тыс. руб. и с ООО «Ной» в сумме 5,03952 тыс. руб.
3. Принять соответствующие меры для установки футбольных ворот на территории сквера «Надежда».
 4. Привести в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации городского поселения от 18.01.2018г. №13 паспорт действующей муниципальной программы,  текстовую часть и формы приложений к муниципальной программе и представить в Контрольно-счетную палату в установленный срок.                                                                                                                                

О результатах рассмотрения настоящего представления, принятых   мерах и их результатах, с приложением соответствующих документов, проинформируйте Контрольно–счетную палату Ленинского муниципального района в срок до одного месяца со дня получения представления.
Председатель Контрольно – счетной палаты                                      

Ленинского муниципального района                                            Т.В. Мололкина
