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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  Волгоградской области
 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561
404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209
тел. 8-84478-42747, e-mail: mololkina60@mail.ru




Информация  
по результату проверки  обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» за 2020 год.

	На основании плана работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой Ленинского муниципального района проведена экспертиза муниципальной программы «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» по вопросу обоснованности и результативности использования бюджетных средств, направленных на её реализацию в 2020 году.
	В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса РФ и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Ленинского муниципального района от 25.09.2018г №573, разработана муниципальная программа «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» и утверждена  постановлением Администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области от 24.10.2017г. №523 (далее - Постановление №523 от 24.10.2017г.).
	В муниципальную программу «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» (далее – Программа)  постановлениями Администрации Ленинского муниципального района внесены изменения: от 21.12.2017г. № 633, от 02.07.2018г. №395, от 16.01.2019г. № 19, от 28.06.2019г. №305, от 21.11.2019г. №631, от 26.12.2019г. №732, от 13.01.2020 №6, от 18.02.2020гг. №65, от 13.07.2020г. №304,  от 29.07.2020г. №336.
	Программа в целом сформирована с учетом требований Законодательства Российской Федерации, законодательства Волгоградской области, правовых актов Ленинского муниципального района Волгоградской области, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района.
	Ответственным исполнителем Программы, в соответствии с паспортом Программы является Отдел по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района.
Соисполнитель Программы: Отдел образования администрации Ленинского муниципального района.
	 Объектами проверки являлись: МКДОУ «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад №6 «Радуга», МКДОУ «Маляевский детский сад», МКОУ «Маякоктябрьская СОШ», МКОУ «Каршевитская СОШ», МКОУ «Ленинская СОШ №2», МКОУ «Ленинская СОШ №3», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКДОУ «Заплавинский детский сад», МКОУ «Маляевская ООШ», МКОУ «Рассветинская СОШ», МКОУ «Колобовская СОШ», МКОУ «Заплавинская СОШ», Администрация Ленинского муниципального района Волгоградской области.
Программа состоит из трех подпрограмм:
1. Проведение энергоаудита;
2. Внедрение энергосберегающих технологий  и материалов;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения Ленинского муниципального района.
Объем финансирования Программы на 2020 год, утвержденной Постановлением №523 от 24.10.2017г. составляет 10954,93 тыс.  руб., в том числе:
- по подпрограмме 1 «Проведение энергоаудита» за счет средств бюджета района в  сумме 86,49 тыс. руб.;
- по подпрограмме 2 «Внедрение энергосберегающих технологий  и материалов» в сумме 2787,63 тыс. руб., из них 87,63 тыс. руб. средства бюджета района, 2700,0 тыс. руб. средства областного бюджета;
- по подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения Ленинского муниципального района» в сумме 8080,81 тыс. руб., из них 80,81 тыс. руб. средства бюджета района, 8000,0 тыс. руб. средства областного бюджета. 

Проверкой обоснованности и результативности  использования бюджетных средств по подпрограммам установлено следующее:
1. По подпрограмме 1 «Проведение энергоаудита»  кассовые расходы  за счет  средств бюджета района за 2020 год составили 86,49 тыс. руб., или 100,0% от плана на оплату работ по выполнению энергетического обследования зданий  дошкольных организаций Ленинского муниципального района, в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2019 год в сумме 19,99 тыс. руб.
Следует отметить, что согласно представленного к проверке паспорта Программы оплата кредиторской задолженности в рамках реализации Программы не предусмотрена, т.е. ответственным исполнителем, Отделом по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, не внесены соответствующие изменения в паспорт Программы.
Соисполнителем подпрограммы является Отдел образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области. 
План реализации по мероприятию выполнен в полном объеме при запланированных финансовых затратах по следующим образовательным организациям: «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко», МКДОУ «Детский сад №6 «Радуга», МКДОУ «Маляевский детский сад».
2. По подпрограмме 2 «Внедрение энергосберегающих технологий  и материалов» в целом кассовые расходы составили 2787,63 руб. или 100,0%  от утвержденного плана,  в том числе по мероприятиям:
- приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района в сумме 1122,50 тыс. руб.;
- приобретение, замена оконных блоков и выполнение необходимых работ в зданиях дошкольных организаций Ленинского муниципального района в сумме 612,50 тыс. руб.;
- приобретение, замена осветительных приборов и выполнение необходимых работ в зданиях общеобразовательных организаций Ленинского муниципального района в сумме 1052,63 тыс. руб.;
Соисполнителем подпрограммы является Отдел образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области. 
План реализации мероприятий по муниципальной программе   выполнен в полном объеме при запланированных финансовых затратах по следующим образовательным организациям: МКОУ «Ленинская СОШ №3», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ Колобовская СОШ», МКОУ «Каршевитская СОШ», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКОУ «Заплавинская СОШ», МКОУ Ленинская СОШ №2», МКОУ «Рассветинская СОШ», МКОУ «Маляевская ООШ», МКОУ «Маякоктябрьская СОШ», МКДОУ «Заплавинский детский сад», МКДОУ «Детский сад №1 «Буратино», МКДОУ «Детский сад №5 «Солнышко».
3. По подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения Ленинского муниципального района» в целом кассовые расходы составили 8080,81 руб. или 100,0%  от утвержденного плана,  в том числе по мероприятиям:
-  разработка проектно-сметной документации систем уличного (наружного) освещения Бахтияровского и Маляевского сельских поселений Ленинского муниципального района в сумме 299,80 тыс. руб.;
- строительство, реконструкция, восстановление систем уличного (наружного) освещения Бахтияровского и Маляевского сельских поселений Ленинского муниципального района в сумме 7781,01 тыс. руб.

Вывод:
В ходе проверки обоснованности и результативности  использования бюджетных средств по муниципальной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» за 2020 год, установлено:
1. При  запланированных расходах в общей сумме 10954,93 тыс. руб. кассовый расход на реализацию мероприятий программы составил 10954,93 тыс. руб. или 100,0% от  утвержденного плана,  в том числе: 
- по подпрограмме 1 «Проведение энергоаудита» при запланированных расходах в сумме 86,49 тыс. руб. кассовый расход составил 86,49 тыс. руб. или 100,0% от утвержденного плана, в том числе оплата кредиторской задолженности в сумме 19,99 тыс. руб.;
- по подпрограмме 2 «Внедрение энергосберегающих технологий  и материалов» при запланированных расходах в сумме 2787,63 тыс. руб. кассовый расход составил  2787,63 тыс. руб. или 100,0% от утвержденного плана;
- по подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем уличного (наружного) освещения Ленинского муниципального района» при запланированных расходах в сумме 8080,81 тыс. руб. кассовый расход составил  8080,81 тыс. руб. или 100,0% от утвержденного плана.
В соответствии со ст.34 Бюджетного кодекса РФ план реализации мероприятий по муниципальной программе «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Ленинского муниципального района» выполнен в полном объеме на запланированные мероприятия, что показывает обоснованность и результативность использования бюджетных средств.
	2. В ходе проверки установлено, что в паспорте Программы оплата кредиторской задолженности в рамках реализации Программы на 2020 год не предусмотрена, т.е. ответственным исполнителем, Отделом по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, не внесены соответствующие изменения в паспорт Программы.
	
Предложение:
	1. Отделу по жизнеобеспечению администрации Ленинского муниципального района, как ответственному исполнителю Программы, своевременно вносить  изменения в паспорт Программы.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
Ленинского муниципального района                                                         Т.В. Мололкина 
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