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	КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

	Ленинского муниципального района  Волгоградской области
 ИНН 3415000099 КПП 341501001 ОГРН 1103454000561
404620, Волгоградская область г.Ленинск ул. Ленина д.209
тел. 8-84478-42747, e-mail: ra_lenin_ksp@volganet.ru




ИНФОРМАЦИЯ
 о результатах проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» за 2022 год и истекший период 2023 года.  


   Основание для проведения проверки:  план работы Контрольно-счетной палаты Ленинского муниципального района на 2023 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты от 01.06.2023г. №30-р, а также подписанное с Контрольно-счетной палатой Волгоградской области Решение о проведении параллельного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» за 2022 год и истекший период 2023 года».
Цели проверки: выявление и предотвращение нарушений при использовании средств, направленных на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования Волгоградской области.
Проверяемый период деятельности: 2022 год и истекший период 2023 года.
Срок проведения проверки: начата: 06.06.2023г., окончена: 04.07.2023г.          
Объекты проверки: Отдел образования администрации Ленинского муниципального района (далее – Отдел образования) и 12 муниципальных казенных образовательных учреждений  Ленинского муниципального района Волгоградской области: МКОУ «Ленинская СОШ №1»,  МКОУ «Ленинская СОШ №3»,  МКОУ «Заплавинская СОШ», МКОУ «Ильичевская СОШ», МКОУ «Коммунаровская СОШ», МКОУ «Каршевитская СОШ», МКОУ «Колобовская СОШ», МКОУ «Маякоктябрьская СОШ», МКОУ «Маляевская ООШ», МКОУ «Степновская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Царевская СОШ».
Перечень оформленных актов проверки: - акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий  и на замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в муниципальном казенном образовательном учреждении «Заплавинская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков, осветительных приборов и выполнение необходимых для этого работ в  муниципальном казенном образовательном учреждении «Ильичевская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на замену кровли, на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в  муниципальном казенном образовательном учреждении «Каршевитская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в  муниципальном казенном образовательном учреждении «Колобовская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену осветительных приборов, оконных блоков, замену кровли и выполнение необходимых для этого работ, в муниципальном казенном образовательном учреждении «Коммунаровская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ, в муниципальном казенном образовательном учреждении «Ленинская средняя  общеобразовательная школа №1» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ, в муниципальном казенном образовательном учреждении «Ленинская средняя  общеобразовательная школа №3» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в  муниципальном казенном образовательном учреждении «Маляевская общая  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ, в муниципальном казенном образовательном учреждении «Маякоктябрьская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ, в муниципальном казенном образовательном учреждении «Покровская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену осветительных приборов, оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ, в муниципальном казенном образовательном учреждении «Степновская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий с областного бюджета на приобретение и замену осветительных приборов и выполнение необходимых для этого работ, в муниципальном казенном образовательном учреждении «Царевская средняя  общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год;
- акт проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» за 2022 год и истекший период 2023 года» по Отделу образования администрации Ленинского муниципального района Волгоградской области за 2022 год.
 Характеристика объекта проверки:
С целью обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Волгоградской области постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 г. №574-п утверждена государственная программа Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» (далее – Госпрограмма, Постановление №574-п), в рамках которой разработана подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей».
Законом Волгоградской области от 08.12.2021г. №124-ОД «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году,  в рамках Госпрограммы,   предусмотрено предоставление из областного бюджета Ленинскому муниципальному району субсидии в общей сумме 9300,0 тыс. руб., в том числе:
- на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в размере 5000,0 тыс. руб.;
 - на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 1000,0 тыс. руб.;
- на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в размере 2300,0 тыс. руб.;
- на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций в размере 1000,0 тыс. руб.

Результаты проверки:
	Главным администратором бюджетных средств для образовательных учреждений Ленинского муниципального района является Отдел образования администрации Ленинского муниципального района, в ведении которого на момент проверки находится 21 муниципальное образовательное учреждение, в том числе: 14 общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования (МБОУ ДО «Ленинский ДЮЦ»).
Встречные проверки целевого использования средств субсидии, проведены во всех муниципальных образовательных учреждениях, получивших в 2022 году субсидии из областного бюджета на вышеперечисленные цели.
1. Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств на мероприятия, предусмотренные порядками предоставления и распределения субсидий из областного бюджета  бюджетам  муниципальных районов и городских округов Волгоградской области в рамках реализации государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области», утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 30.10.2017 №574-п, установлено, что средства субсидии, предоставленные из областного бюджета Ленинскому муниципальному району на замену кровли,  на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек,  на приобретение и замену оконных блоков,  осветительных приборов и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций использованы на мероприятия, предусмотренные порядками предоставления и распределения субсидий из областного бюджета в объеме 9300,0 тыс. руб. Нецелевого и неэффективного использования средств субсидии не установлено.
2. В ходе проведенного анализа потребности в средствах на расходы, предусмотренные субсидиями из областного бюджета, а именно на замену кровли, на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек, на приобретение и замену оконных блоков и осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ установлено, что первоочередной потребностью в образовательных учреждениях Ленинского муниципального района по-прежнему являются расходы на замену кровли в 9 образовательных учреждениях общей площадью 5772,7 кв.м., на приобретение и замену оконных блоков в 17 образовательных учреждениях в количестве 683 шт. и осветительных приборов в 19 образовательных учреждениях в количестве 2003 шт., на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек в 6 общеобразовательных учреждениях.
3. В ходе анализа показателей  результативности использования Субсидии на приобретение и замену оконных блоков, осветительных приборов,  на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и замену кровли установлено, что все показатели достигнуты, а в отдельных случаях фактический показатель выше планового, за счет уменьшения количества образовательных учреждений в 2022 году.
4. Условия Порядков предоставления субсидий выполнены в полном объеме: приняты муниципальные программы, ассигнования на софинансирование расходных обязательств предусмотрены в бюджете района, Соглашения между Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и Администрацией Ленинского муниципального района заключены, значения результатов использования субсидий согласно отчету Отдела образования администрации Ленинского муниципального района достигнуты.
5. В результате проведенного аудита по осуществлению закупок по приобретению и замене оконных блоков,  осветительных приборов, по замене кровли и на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий и выполнению необходимых для этого работ установлено, что цели осуществления закупок достигнуты, все произведенные закупки признаны обоснованными, НМЦК определена и обоснована посредством применения проектно-сметного метода и метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
6. Проверкой исполнения заключенных контрактов на приобретение и замену оконных блоков, осветительных приборов,  на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и замену кровли установлены случаи нарушения сроков выполнения работ от 1 до 13 календарных дней. Претензии Подрядчикам за не выполненные работы в установленный срок, а также требования по оплате неустойки образовательными учреждениями не направлялись.
Оплата по контрактам и договорам произведена в полном объеме, однако также имеет место нарушение срока оплаты от 1 до 4 рабочих дней, из-за отсутствия денежных средств в районном бюджете. Подрядчиками требования об уплате неустойки в адрес образовательных учреждений не направлялись.
7. Во всех заключенных контрактах и договорах предусмотрен гарантийный срок на выполненные работы. На момент проверки ситуаций для проведения работ, предусмотренных гарантией (поломок, в том числе скрытых) не возникало. 
С целью проведения строительного контроля по ремонту кровли  МКОУ «Маляевская ООШ» и МКОУ «Каршевитская СОШ», где крыша перекрывалась полностью, привлекалась специализированная организация ООО «Юг СтройТехЭкспертиза».
8. Ко всем заключенным договорам и муниципальным контрактам приложены сертификаты качества, паспорта соответствия на используемые в работе материалы и приобретаемые товары (светильники, стеклопакеты и т. д.).
9. В ходе анализа проектной документации (локальных сметных расчетов, актов выполненных работ) по благоустройству площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий, по приобретению и замене оконных блоков, осветительных приборов, замену кровли и выполнение необходимых для этого работ расхождений в объемах и перечне работ не установлено.
10. Проверка качества и полноты выполненных работ произведена во всех  образовательных учреждениях Ленинского муниципального района, в которых в 2022 году произведены работы по  благоустройству площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий, по приобретению и замене оконных блоков, осветительных приборов, замене кровли и выполнение необходимых для этого работ. 
11. При визуальном осмотре выполненных работ установлено, что работы выполнены качественно, при замере площади установленных оконных блоков и площадки для проведения праздничных линеек и других мероприятий расхождений с локальными сметными расчетами и актами приемки выполненных работ не установлено. 
Визуальный осмотр крыш не производился, так как  выходы на крыши образовательных учреждений находятся только с уличной лестницы и травмоопасны для подъема.


                                                                                                                                        
Председатель Контрольно – счетной палаты                                     
Ленинского муниципального района                                                            Т.В. Мололкина
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